开题报告

命题：如何用AI打造合成氨生产调度专家

# Part 1：命题前置分析与洞察

我们将课题界定为班次级生产调度问题：在安全和连续生产约束下，综合液氨库存、下游需求、订单、价格、公用工程和设备状态，确定液氨分配、装置负荷、外采安排及必要的停运评估。平台连接现有系统的数据和班组流程，不替代DCS/SIS；同时记录方案、确认、执行和复盘，使调度经验能够被检索和复用。首批范围聚焦产供销协同，稳定运行提示和关键设备趋势异常作为辅助能力。

# Part 2：整体解决方案设计

我们建设“氨智领航调控师”，采用“事实汇总、约束校核、方案比较、人工审批、执行跟踪、班后复盘”六步流程。首先校核ERP订单导出、MES班次计划、罐区历史摘要和飞书协同记录四类离线或只读数据，形成带来源、时间戳和质量码的班次调度事实表。优化模块以安全、连续生产和设备限制为硬约束，按照液氨机会成本、非氨变动成本、物流、启停损失和违约风险比较下游分配方案，输出目标负荷、有效期、触发依据和撤销条件。建议经飞书卡片送达班组；设备趋势或安全边界触发时强制主管及相关专业会签，批准后仅写入MES计划摘要并建立跟踪任务，不写DCS/SIS。班后记录实际负荷、库存、能耗和未采纳原因，候选规则经专业人员审核后再入库。试点分三步实施：30天完成四类离线或只读数据的口径校核和接口清单，60天扩展生产历史数据库、设备和公用工程只读数据并开展旁路回放，90天选择低风险场景进行执行验证。

# 命题理解

| 命题关注 | 本方案回应 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 调度寻优难 | 用班次调度事实表统一订单、库存、能耗、设备和工艺约束，比较液氨分配与负荷调整方案。 | 每班保留原计划、调度建议、确认结果和执行偏差。 |
| 指挥效率低 | 将调度建议转为飞书卡片、审批单、交接摘要和执行监督窗口。 | 班前会只看差异、约束和确认事项。 |
| 知识传承难 | 记录采纳、驳回、异常处置和班长判断，专业人员审核后进入案例库。 | 周度复盘保留规则修订建议、审核人和版本。 |
| 试点实施 | 先做离线与只读数据校核，再开展旁路回放和低风险执行验证。 | 30/60/90天范围、停用条件和贡献核算口径明确。 |

# 参考文献与资料来源

[1] 成都云图控股股份有限公司. 2025年年度报告摘要. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100697.PDF

[2] 成都云图控股股份有限公司. 关于全资子公司70万吨合成氨项目建成试生产的公告. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225020927.PDF

[3] AQ/T 3017-2008. 合成氨生产企业安全标准化实施指南. 应急管理部. https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/bz/bzwb/201301/P020190327398204066876.pdf

[4] International Society of Automation. ISA-95 Series of Standards: Enterprise-Control System Integration. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

[5] 飞书开放平台. 任务概述（Task v2）. https://open.feishu.cn/document/task-v2/overview

[6] 飞书开放平台. 开放平台概述（含飞书智能伙伴搭建平台Aily）. https://open.feishu.cn/document/client-docs/intro?lang=zh-CN