决赛完整方案文档

云图控股合成氨命题 | 产供销全线联动数字调度长

一、参赛方案信息卡

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 队名 | 氨智领航队 |
| 命题 | 如果来到全球领先的合成氨生产装置现场，如何用AI打造一个生产调度专家？ |
| 方案标题 | 氨智领航调控师：产供销全线联动数字调度长 |
| 一句话摘要 | 汇总订单、库存、生产历史、公用工程、设备和经营数据，在安全与连续生产约束下生成液氨分配、装置负荷、外采安排和停运评估建议，并通过飞书完成确认、跟踪和复盘。 |
| 成员介绍与分工 | 邓植斤：负责命题洞察、行业资料研读、系统架构、平台原型、飞书协同设计、提交材料与GitHub交付。 |
| 使用的飞书AI能力 | 已验证飞书Task v2与多维表格样例；互动卡片、审批和跨装置动作单门禁为原型；飞书智能问答、岗位身份映射与事件回传待授权。 |

二、方案成果展示

本方案已形成可本地打开的调控师工作台、样例数据、架构文档、飞书协同说明、操作手册和参考资料。工作台首先处理产供销协同，再辅助跨装置波动协调和设备趋势异常核对，班后记录经审核后进入案例库。

三、命题场景与痛点

产供销平衡难：液氨有限、下游需求、市场行情、能源波动和装置负荷同时变化，调度长需要跨系统人工汇总后再判断。

跨装置协调难：下游需求、公用工程或能源条件变化时，DCS负责局部回路和联锁，班组仍需判断不同装置的负荷调整顺序。

经验传承难：成熟调度长培养周期长，专家判断常沉淀在经验和口头交接中，未采纳原因没有被结构化利用。

三（一）业务优先级

| 优先级 | 方向 | 解决的问题 | Demo抓手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心业务 | 产供销协同与跨装置负荷联动 | 给出液氨分配、装置负荷、外采安排和停运评估建议。 | 液氨去向重分配及硝酸、尿素、纯碱、复合肥、外售的相对外售分配贡献排序。 |
| 稳产辅助 | 跨装置波动协调 | 给出跨装置负荷调整顺序，并列出保持连续生产所需的边界。 | 下游降负荷后合成氨负荷、液氨库存和公用工程的联动节奏。 |
| 设备辅助 | 关键设备趋势异常提示 | 显示偏离变量、持续时间、核对点位、检查步骤和通知专业。 | 振动、轴位移、防喘振裕度、轴承温度和床层温升的趋势证据。 |
| 经验管理 | 经审核的调度案例与规则 | 按场景记录事实、判断、执行结果和适用条件，经专业人员审核后复用。 | 飞书多维表格复盘库、智能问答和新人场景训练清单。 |

四、方案设计与差异

| 模块 | 能力 | 不同于常规方案之处 |
| --- | --- | --- |
| 产供销协同 | 液氨去向、下游需求、价格、公用工程和装置负荷 | 用统一口径比较候选分配方案。 |
| 跨装置协调 | 需求、能源、公用工程和库存变化 | 给出负荷调整顺序和连续生产边界。 |
| 约束与候选模型 | 机理硬约束、APC/RTO接口、MPC建议；PINN仅作待验证校准候选 | 先验证适用工况范围和退出条件，再进入旁路计算。 |
| 班次执行 | 调度建议、班次调度事实表和撤销条件 | 将建议带入班前会、审批和MES计划摘要。 |
| 跨系统汇总 | MES、IoT、生产历史数据库、APC、压机、热电和经营数据 | 记录每个判断使用的数据来源、时间和质量状态。 |
| 飞书协同 | 卡片、审批、多维表格、Task v2、智能问答和事件回传 | 按已验证、原型和待授权状态交付。 |
| 案例审核 | 采纳、驳回、偏差和外部影响记录 | 专业人员审核后再修订规则或纳入训练样本。 |

五、业务范围与落地价值

首批覆盖合成氨、液氨库存、尿素溶液、复合肥、联碱配套和液氨外售的协同调度。试点观察高优订单满足率、单位氨变动成本、液氨库存占用、调度用时、设备趋势提示提前量，以及相对外售分配贡献测算值与实际结果的偏差。

五（一）全产业链贯通价值

班次调度信息分散在MES、IoT、生产历史数据库、APC、压机软件、热电平台和经营数据中。调度长需要逐项核对液氨去向、下游负荷、能源条件、设备状态和订单优先级。平台将这些信息汇入班次调度事实表，并记录判断依据、确认人和执行结果。

| 现场问题 | 平台处理 | 试点观察项 |
| --- | --- | --- |
| 信息分散 | 汇总MES计划、生产历史数据、热电APC、公用工程、设备和市场信息。 | 查数用时和口径差异数量。 |
| 经验记录不完整 | 记录采纳、驳回、复盘结论和适用条件，授权后供飞书智能问答检索。 | 复盘完整率、新人场景判断准确率和用时。 |
| 跨线取舍复杂 | 在同一页面比较安全、连续生产、相对外售分配贡献和启停损失。 | 人工复核差异和决策用时。 |

五（二）边际贡献决策口径

平台采用可复算的增量口径比较液氨去向：产品净收入减非氨变动成本、包装物流、液氨机会成本和启停摊销，再加经财务确认的违约避免额。结果称为相对外售分配贡献测算值，不表示已实现收益；折旧和固定人工仅作管理解释。

| 判断项 | 为什么重要 | 平台输出 |
| --- | --- | --- |
| 边际贡献 | 判断该产品是否至少覆盖原料、蒸汽、电力、包装、物流等增量成本。 | 继续开、降负荷或转供其他产品的经济理由。 |
| 固定成本吸收 | 连续生产可能覆盖折旧、固定人工和装置维持费用。 | 单列解释，不计入增量贡献；是否继续生产仍由安全、连续与机会成本共同决定。 |
| 液氨机会成本 | 液氨有限时，供尿素、纯碱、硝酸、复合肥或外售的替代贡献不同。 | 相对外售分配贡献排序和产品结构建议。 |
| 停开成本 | 停车重启会产生废料、时间、人员和物料损失。 | 当边际贡献接近零时，给出继续运行或停产的取舍依据。 |

五（三）跨装置调度的三条底线

| 底线 | 现场含义 | 平台处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 安全第一 | 任何经营目标都不能突破安环限值、DCS/SIS联锁边界和关键设备保护。 | 数据不完整、输入超出适用工况范围或限值接近时，停止给出可执行建议并转人工处理。 |
| 流程不中断第二 | 连续流程一旦中断，重启耗时长、废料多、人员和物料损失高，尤其涉及气区和气轮机驱动系统。 | 识别上下游异常后先做跨装置负荷联动，评估是否能通过液氨分配、下游降负荷或能源错峰吸收波动。 |
| 特殊情况再取舍 | 确需中断时，不是简单停哪套装置，而是比较空分、合成气轮机驱动系统和下游装置的总损失。 | 把重启时间、废料和影响范围纳入排序；口述案例不固化为通用规则，最终由班长、调度主管和相关专业会签。 |

五（四）现有系统接入假设

| 系统 | 在现场承担的作用 | 本方案调用方式 |
| --- | --- | --- |
| MES/合成氨调控平台 | 日计划、班次执行、负荷调整记录和交接复盘。 | 审批通过后写计划摘要、交接说明和复盘结果。 |
| IoT平台 | 采集合成氨DCS底层过程数据。 | 作为班次调度事实表的只读数据源。 |
| 合成氨DCS | 合成氨主装置局部回路控制、顺控、报警和联锁。 | 通过生产历史数据库或只读接口获取摘要，不直接写控制参数。 |
| 和利时DCS/热电APC | 热电、公用工程和蒸汽管网控制与优化。 | 读取约束余量、能耗条件和APC结果，用于跨装置协调。 |
| SMC压机软件/康迪森机组数据 | 压缩机、气轮机驱动系统和关键机组状态监测。 | 用于设备趋势异常提示和停运评估。 |

上述系统名称来自企业访谈记录，厂商及点位清单在企业试点前需由信息化、生产、设备和热电专业共同确认。

六、飞书功能接入

| 飞书能力 | 业务动作 | 需要授权 |
| --- | --- | --- |
| 互动卡片 | 推送目标负荷、处置状态、触发字段和确认按钮。 | 机器人发消息、目标群可见权限。 |
| 审批 | 设备、公辅、库存等登记条件成立时创建专业会签实例。 | approval_code、审批API权限、审批人范围。 |
| 多维表格 | 写入班次事实、采纳结果、未采纳原因、复盘结论。 | 目标表格协作者权限和记录读写权限。 |
| 飞书智能问答（Aily） | 调度员追问方案依据和异常处置步骤。 | 知识源、问答权限和人工确认约束。 |
| 事件回传 | 接收卡片点击、审批通过或驳回、复盘提交。 | 事件订阅、回调地址和签名校验。 |

飞书交付状态分为三类。已验证：在线方案稿 https://www.feishu.cn/docx/AYyad50itooOPxxZpQacgSqIn2c、多维表格样例库 https://www.feishu.cn/base/QzENbAkl1aYQGds8dBacqu6Inue、Task v2任务清单 https://applink.feishu.cn/client/todo/task_list?guid=2ab6c357-dfeb-4f75-9aa3-781dc7ac7244 和验收任务 https://applink.feishu.cn/client/todo/detail?guid=44631b59-b834-47b1-a413-b751f2f291da&suite_entity_num=t136777。原型：互动卡片、审批状态机、跨装置动作单门禁和事件回传字段契约。待授权：目标群机器人、审批定义、四岗位身份映射、Aily知识源、事件订阅及MES和生产历史数据库接口。

六（一）飞书模块对命题三大挑战的支撑

| 命题挑战 | 飞书模块支撑 | 形成的企业资产 |
| --- | --- | --- |
| 调度寻优难 | 授权后，飞书智能问答检索班次事实、历史方案和未采纳原因；事件回传把执行结果送入待审核案例库。 | 可检索的调度案例、异常处置和候选校准样本。 |
| 指挥效率低 | 互动卡片把方案送到当班群，明确条件触发对应专业会签，任务监督跟踪执行与复盘。 | 确认人、会签人、执行人、截止时间和关闭结果的责任链。 |
| 知识传承难 | 多维表格记录班次事实、未采纳原因、班长备注、执行偏差和外部影响；Aily授权后从审核知识源回答。 | 带来源、审核人、适用条件和版本的班次案例。 |

七、落地验证

- 30天：校核订单导出、MES班次计划、罐区历史摘要和飞书协同记录四类离线或只读数据。

- 60天：扩展生产历史数据库、设备和公用工程只读数据，开展旁路回放和人工方案对照。

- 90天：覆盖不少于30个有效班次及产供销重排、公辅波动吸收、设备趋势复核三类场景；核对硬约束、可复算性、执行偏差和停用条件。

七（一）条件处置与预登记目标

| 处置 | 明确条件 |  | 系统动作 |  | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般提示 | 数据有效，且未命中专业会签条件或演练停算线 |  | 显示具体偏差、持续时间和核对事项；不自动创建审批 |  | 调度员 |
| 相关专业会签 | 设备趋势达到specialist_review条件，公辅余量异常或失效，库存接近确认边界，或其他已登记条件成立 |  | 显示触发字段、时间窗、质量状态和规则版本，通知对应专业 |  | 设备、公辅、罐区或工艺专业 |
| 演练停算线 | 趋势回放标记stop_new_recommendation_demo，或接口矩阵登记的停算条件成立 |  | 停止新目标、经济排序、动作单和审批；维持最近批准方案并转现场规程 |  | 现场指挥链与对应专业 |
| 指标 |  | 定义稿口径 |  | 目标 |  |
| 数据可用率 |  | 新鲜度窗口内且质量状态合格的必需记录数 / 应到必需记录数 |  | 不低于98% |  |
| 物料平衡残差 |  | ¦期初可用量+期间产量+外采-各去向-期末可用量¦ / (期初可用量+期间产量+外采) |  | 不高于1.5% |  |
| 快照重算P95 |  | 合格输入快照冻结至方案、约束证据和测算明细生成完成的95分位耗时，不含人工确认 |  | 不高于120秒 |  |
| 调度决策中位耗时缩短 |  | 1-试点同类场景决策中位耗时/基线中位耗时 |  | 不低于30% |  |

四项指标是试点定义稿，不表示当前已达成；30天数据校核后由企业冻结字段范围、分母、时间起止点、基线期和排除项。

七（二）官方行情接入与执行价门禁

| 来源层 | 覆盖内容 | 更新节奏 | 进入调度的权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家统计局生产资料价格 | 尿素、复合肥等公开基准 | 旬度公开发布 | 趋势参考，不直接替代液氨成交价 |
| 郑州商品交易所 UR/SA | 尿素、纯碱期货参考 | 盘中或日终，需行情授权 | 期货趋势参考，不等同现货到厂价 |
| 商务部商品价格信息 | 行业价格文章与区间 | 按文章发布 | 交叉核验，保留原文和日期 |
| 云图 ERP/销售采购结算 | 液氨、硝酸及关联产品企业价格 | 订单、报价或日结 | 经营人员确认后作为执行价 |

“联网读取官方参考”只更新来源卡片，不自动改变执行价格。液氨及下游产品进入经济比较前，必须由经营人员确认产品、区域、单位、含税/运费口径、生效时间、确认人和价格版本；未确认、过期或口径不完整时沿用上一个有效版本，并冻结新的经济排序和可执行方案。飞书保存确认记录，按钮不直接写入 DCS/SIS。

八、方案体验入口与演示说明

体验入口：本地打开 D:\云图-合成氨-邓植斤\index.html，或访问 GitHub 仓库 https://github.com/zhijinDeng/synthesis-ammonia 查看完整静态平台、数据模型和提交材料。

演示中的价格、库存、负荷和设备趋势均为场景样例，不代表企业实时数据。现场数据、阈值、责任人和财务口径需在企业授权后确认。

八（一）演示脚本

| 时间 | 页面动作 | 讲述要点 | 当场证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:35 | 总览与当班工作区 | 先说明安全、连续生产和经济比较的顺序，明确平台位于生产运行管理层。 | 系统边界、当班状态、数据质量状态 |
| 0:35-1:15 | 行情核价与班次事实 | 说明未经经营确认的行情不进入新方案，每个输入保留来源、时间、单位和质量状态。 | 行情版本、确认状态、证据完整度 |
| 1:15-2:10 | 24小时平衡与方案比较 | 先核对液氨守恒和安全库存，再比较各去向；经济指标不表述为已实现收益。 | 物料平衡、候选方案、逐项贡献账本 |
| 2:10-2:55 | 设备趋势处置 | 展示具体变量、持续时间和检查项；达到specialist_review条件时通知设备专业会签。 | 趋势回放样例、触发字段、检查清单 |
| 2:55-3:50 | 条件处置与飞书闭环 | 一般提示不自动升级；明确条件触发专业会签；演练停算线停止新目标、经济排序、动作单和审批。 | 处置状态、触发条件、会签对象、停算动作 |
| 3:50-4:35 | 执行跟踪与班后复盘 | 四岗位全部接令后才进入执行跟踪；接令不等于执行，无Historian回传时实际值为空。 | 动作单版本、回传状态、执行偏差、审核状态 |
| 4:35-5:00 | 试点与验收 | 说明30/60/90天范围、有效班次定义和必过项，再说明效果观察指标。 | 数据清单、验收口径、停用条件 |

八（二）典型班次证据链

| 编号 | 证据 | 责任岗位 | 保存位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 原班次计划、触发时间和输入快照哈希 | 调度员 | 班次调度事实表 | 原型 |
| E02 | 订单、MES计划、罐区摘要、行情确认和数据质量状态 | 经营、生产、罐区 | 班次调度事实表 | 样例已形成；企业数据待授权 |
| E03 | 物料守恒、安全库存、公辅余量、设备趋势和条件路由结果 | 生产、设备、安环 | 约束校核记录 | 原型 |
| E04 | 原计划、候选方案、有效期、撤销条件和贡献账本 | 调度员、财务 | 方案版本与测算明细 | 原型 |
| E05 | 班长确认，以及命中明确条件时对应专业的会签或退回意见 | 班长、调度主管、对应专业 | 飞书审批记录 | 状态机为原型；审批定义待授权 |
| E06 | 动作单版本、四岗位接令人、接令时间、回复和异常 | 四岗位主操/调度 | Task v2与动作单记录 | 普通任务已验证；自动拆单为原型 |
| E07 | Historian回传的实际负荷、库存、能耗和执行偏差 | 生产、信息化 | 执行跟踪记录 | 待授权；接令不作实际值 |
| E08 | 未采纳原因、归因、适用条件、审核人和规则版本 | 生产、设备、安环、经营 | Base待审核案例库 | 样例库已验证；审核流程为原型 |

典型场景用于演示液氨库存趋紧、下游需求分化与设备趋势偏离时的跨系统判断，不作为云图现场工况结论。E06四岗位未全部接令时不得进入执行跟踪，E07缺失时不得填写实际效果。

八（三）跨装置调度动作单

审批通过后生成跨装置调度动作单，由合成主操、硝酸主操、罐区/调度和公辅调度分别接令。四个岗位全部接令后才可进入执行跟踪；接令只表示收到有效方案并确认责任，不表示现场已经执行。

| 接令岗位 | 接令时核对 | 接令后的责任 | 退回处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成主操 | 目标负荷、升降负荷节奏、保持条件和撤销条件 | 确认收到有效版本，按现行操作票组织执行 | 保留原计划并反馈不可执行原因 |
| 硝酸主操 | 下游目标负荷、耗氨窗口、缓冲能力和恢复条件 | 确认下游承接节奏与现场条件 | 退回调度重算液氨去向与负荷方案 |
| 罐区/调度 | 液氨库存、收发安排、安全库存和物流窗口 | 确认库存与收发计划能够支撑动作单 | 标记冲突并冻结执行跟踪入口 |
| 公辅调度 | 蒸汽、电力、空分、循环水等余量和时间窗口 | 确认公辅条件满足动作单要求 | 返回受限时段和可用窗口，重新排程 |

动作单以班次编号、方案版本和岗位标识唯一记录接令人、接令时间、回复、异常和有效期。审批状态机与动作单门禁为原型，Task v2普通任务写入已验证；自动拆单、岗位身份映射和事件汇总待授权。实际负荷、库存和能耗只接受Historian或企业认可的只读事实源回传，无回传时保持为空。

八（四）事实回答

| 追问 | 事实回答 |
| --- | --- |
| 与普通看板有什么区别？ | 平台不只展示状态，还保存原计划、输入快照、约束校核、候选方案、人工确认、执行回传和班后复盘，使每条建议可追溯。 |
| 为什么不直接控制DCS？ | DCS、SIS、APC和设备保护承担控制与保护。本平台处理班次级跨装置决策，审批后最多写MES计划摘要、交接说明和复盘记录。 |
| 哪些飞书能力已经做通？ | 已验证在线方案稿、Base样例库、Task v2任务清单和任务t136777；卡片、审批状态机和事件契约为原型；Aily、目标群和企业接口待授权。 |
| 没有实时数据如何证明有效？ | 当前验证业务流程、计算口径、控制边界和可追溯性。现场效果要经过数据校核、旁路回放和条件受控执行验证后计算。 |
| 经济指标为什么不是节约金额？ | 演示值用于比较液氨去向。只有建议被采纳、实际执行并完成归因后，才进入试点效果统计。 |
| 如何防止错误建议？ | 关键字段缺失、数据过期、口径冲突、超出适用工况或接近安全设备限值时，平台保留原计划并转人工复核。 |
| 审批是否由汇总分数决定？ | 不是。一般提示、专业会签和演练停算线分别由具体字段、时间窗、质量状态和规则版本决定；停算时不生成新审批。 |
| 系统怎样学习而不越学越错？ | 班后案例须经生产、设备、安环和经营专业审核后才可修订规则或纳入训练样本，单个班次不自动改变生产规则。 |
| 与MES、APC和RTO是什么关系？ | MES承接计划和记录，APC处理装置内先进控制，RTO负责授权范围内的经济优化；本平台组织跨装置班次事实、方案比较和人工确认。 |
| 90天怎样验收？ | 先通过安全、数据真实性、可复算和审批合规等必过项，再覆盖不少于30个有效班次和三类场景，比较双方确认的观察指标。 |
| 最先需要企业提供什么？ | 首批只需订单导出、MES班次计划、罐区历史摘要和飞书协同记录，并由相关专业确认字段口径、时间戳、单位和更新频率。 |

八（五）试点数据与验收

| 阶段 | 数据域 |  | 最小字段 |  | 责任专业 |  | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30天 | 订单与经营 |  | 产品、数量、交期、优先级、价格版本、确认人 |  | 经营、销售 |  | 离线导出校核，待授权 |
| 30天 | MES班次计划 |  | 班次、装置、原计划负荷、目标产量、计划版本、变更原因 |  | 生产、调度 |  | 离线导出校核，待授权 |
| 30天 | 罐区历史摘要 |  | 期初量、收发量、期末量、安全库存、单位、质量状态 |  | 罐区、计量 |  | 历史摘要校核，待授权 |
| 30天 | 飞书协同记录 |  | 建议编号、确认人、负责人、截止时间、状态、未采纳原因 |  | 调度、班组 |  | Task v2和Base样例已验证；自动链路为原型 |
| 60天 | 生产历史数据库 |  | 合成氨负荷、液氨产量与库存、下游耗氨量、关键温压流、质量码 |  | 生产、信息化 |  | 只读接入待授权 |
| 60天 | 公辅与能源 |  | 蒸汽、电力、燃料、空分与管网余量、约束状态 |  | 热电、公辅 |  | 只读接入待授权 |
| 60天 | 关键设备 |  | 振动、轴位移、防喘振裕度、轴承温度、机组状态、检修记录 |  | 设备、仪表 |  | 只读接入待授权 |
| 60天 | 财务测算 |  | 非氨变动成本、包装物流、启停损失、机会成本、违约避免额 |  | 财务、经营 |  | 口径待企业确认 |
| 仓库样例 |  | 用途 |  | 关键字段 |  | 使用边界 |  |
| data/compressor_trend_replay_sample.csv |  | 压缩机趋势回放 |  | 负荷、轴振、轴位移、防喘振裕度、轴承温度、质量码和复核标签 |  | 仅验证观察、专业会签和演练停算流程；不作为企业设备阈值 |  |
| data/interface_field_matrix.csv |  | 接口字段矩阵 |  | 阶段、来源系统、字段、方向、频率、时间基准、质量规则、单位、责任专业和超时动作 |  | 字段与动作是定义稿，30天校核后由企业冻结 |  |

有效班次须同时具备冻结的原计划、合格输入、可追溯建议、完整人工确认、Historian实际回传和班后复盘。未执行方案可用于流程验收，但不进入效果统计。

| 验收项 | 口径 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 安全边界 | 安全硬约束零突破；不存在DCS/SIS写入路径，不替代报警、联锁、操作票和现场确认。 | 必过 |
| 数据真实性 | 关键字段缺失、过期或质量无效时转人工；无生产历史数据库回传时实际值为空。 | 必过 |
| 可复算性 | 液氨物料守恒、相对外售分配贡献和方案排序可按同一输入快照复算。 | 必过 |
| 条件处置 | 一般提示、专业会签和演练停算线可追到字段、时间窗、质量状态和规则版本；审批不由汇总分数驱动。 | 必过 |
| 动作单门禁 | 审批后四岗位分别接令，未全部接令不得进入执行跟踪；接令状态不得填入实际执行字段。 | 必过 |
| 场景覆盖 | 90天不少于30个有效班次，覆盖产供销重排、公辅波动吸收和设备趋势复核。 | 必过 |
| 效果观察 | 按双方冻结口径比较数据完整率、调度用时、订单满足率、库存偏差、单位氨变动成本和提示提前量。 | 基线确认后评价 |
| 指标 | 定义稿口径 | 目标 |
| 数据可用率 | 新鲜度窗口内且质量状态合格的必需记录数 / 应到必需记录数 | 不低于98% |
| 物料平衡残差 | ¦期初可用量+期间产量+外采-各去向-期末可用量¦ / (期初可用量+期间产量+外采) | 不高于1.5% |
| 快照重算P95 | 合格输入快照冻结至方案、约束证据和测算明细生成完成的95分位耗时，不含人工确认 | 不高于120秒 |
| 调度决策中位耗时缩短 | 1-试点同类场景决策中位耗时/基线中位耗时 | 不低于30% |

九、自由展示区

项目已形成可交互页面、可复现生成脚本、数据模型、Word提交材料和GitHub开放仓库。

材料使用班组可核对的业务对象、数据来源和操作边界描述平台能力。

交付状态按已验证、原型和待授权三类标识，生产效果以试点数据为准。

十、附录

附录A：参考文献与数据依据见 04_参考文献与数据依据.docx。

附录B：调控师班组使用流程见 03_调控师操作手册.docx。

附录C：飞书真实接入需企业自建应用、审批定义、多维表格权限和事件回调配置。

十一、方案证据包与企业交接

当班工作区提供“导出当前方案证据包”操作，将当次输入快照、执行价版本、安全与可行性闸门、液氨平衡、跨装置动作单、接令状态、飞书流转状态和审计事件收纳为一份 JSON 交接物。字段契约保存于 data/evidence_package_schema.json，便于班长复核、企业专家抽查和后续写入飞书多维表格。

该文件与平台写回分开：导出不等同于飞书审批或现场执行，不写入 DCS/SIS。未接入 Historian 或企业认可的事实源时，实际负荷、库存、能耗和收益字段保持为空，不用样例数值冒充执行结果。

参考文献与资料来源

[1] 成都云图控股股份有限公司. 2025年年度报告摘要. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100697.PDF

[2] 成都云图控股股份有限公司. 关于全资子公司70万吨合成氨项目建成试生产的公告. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225020927.PDF

[3] Kong et al. Nonlinear Model Predictive Control of Flexible Ammonia Production. 2024 preprint. https://qizh.cems.umn.edu/sites/qizh.cems.umn.edu/files/2024-04/Kong_et_al-2024-preprint-NMPC_ammonia_production.pdf

[4] Dynamic Simulation and Optimization for Load Regulation of the Haber-Bosch Process. Industrial & Engineering Chemistry Research. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.4c02410

[5] AQ/T 3017-2008. 合成氨生产企业安全标准化实施指南. 应急管理部. https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/bz/bzwb/201301/P020190327398204066876.pdf

[6] International Society of Automation. ISA-95 Series of Standards: Enterprise-Control System Integration. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

[7] Aspen Technology. Aspen GDOT. https://www.aspentech.com/en/products/msc/aspen-gdot

[8] Honeywell. Honeywell Forge Performance+ for Industrials | Production Intelligence. https://process.honeywell.com/us/en/products/industrial-software/operational-excellence/honeywell-forge-production-intelligence

[9] International Society of Automation. ISA-18 Series of Standards. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-18-series-of-standards

[10] 飞书开放平台. 任务概述（Task v2）. https://open.feishu.cn/document/task-v2/overview

[11] 飞书开放平台. 开放平台概述（含飞书智能伙伴搭建平台Aily）. https://open.feishu.cn/document/client-docs/intro?lang=zh-CN